### Заместитель префекта Фазиль Измайлов проверил проблемные строительные объекты округа

26.03.2012

Проблемные строительные объекты находятся на постоянном контроле окружной власти. Еженедельно по субботам руководитель стройкомпплекса севера столицы, первый заместитель префекта Фазиль Измайлов осматривает объекты, вызывающие самые серьезные опасения. Социальный дом в Западном Дегунине снова в центре внимания руководства стройкомплекса Северного округа. Представители подрядной организации заявляют о том, что на объекте сейчас работают 200 человек и он будет сдан уже в мае. Заместитель префекта Фазиль Измайлов сомневается в этом, хотя и говорит, что после смены подрядчика ситуация явно сдвинулась с мертвой точки. «По социальному дому знаете на протяжении уже нескольких лет мы мучились. В конце концов, все-таки руководство стройкомлпекса Москвы прислушалось к нашему мнению и взяли других подрядные организации», — рассказал Фазиль Измайлов. После смены исполнителя работ, темп строительства, действительно, заметно ускорился. Мы сами смогли в этом убедиться, ведь еще месяц назад дом выглядел совсем по-другому. Дом действительно уникальный. Здесь будет 98 квартир, 4 из которых будут полностью оборудованы под нужды инвалидов. В здании кроме жилых помещений будет располагаться пищеблок, магазин, медицинские кабинеты и даже настоящий зимний сад. На первом этаже есть несколько галерей общей площадью около 1000 квадратных метров. Здесь пожилые обитатели дома смогут отдохнуть, пообщаться и возможно даже потанцевать. Есть планы превратить одно из помещений в танцзал. А это уже другой жилой дом, по адресу Базовская, 20. На этом объекте заместителя префекта не устроили ни темпы выполнения работ, не их качество. Фазиль Измайлов предупредил строителей о том, что все недоделки нужно устранить в ближайшее время. В это день руководители окружного стройкомплекса посетили и 6-й Новоподмосковный переулок, где вскоре начнутся работы по возведению храма. «Мы четко поставили задачу — если большинство людей хотят построить, мы будем поддерживать и построим эти храмы», — отметил заместитель префекта САО. Последний адрес объезда — улица Вучетича, дом 30, где строится кадетский корпус. Здесь ситуация очень сложная, ведь в сентябре воспитанникам учебного заведения нужно будет сесть за парты в новых корпусах. А с учетом того, какой объем работ еще предстоит выполнить, здесь, по мнению Фазиля Измайлова должно трудиться не двести человек, а в три раза больше. Об этой ситуации заместитель префекта планирует доложить заместителю мэра Марату Хуснулину. Евгений Кудряков, телевидение Северного округа

Адрес страницы: http://sao.mos.ru/news/news/detail/660797.html

Префектура Северного административного округа города Москвы